# Daily Standup

## Wanneer

Iedere werkdag

## Aanwezig

Development team (iedereen verplicht aanwezig!),

Scrum Coach & Product Owner optioneel & incidenteel

## Doel

Een staande meeting waarin een plan wordt gemaakt voor komende 24 uur waarin activiteiten van teamleden op elkaar zijn afgestemd. De meeting zorgt voor snelle besluitvorming, afstemming en kennis van het totale project

## Voorbereiding

* Taken op de sprint backlog zijn geüpdate
* Teamleden hebben nagedacht over de 3 dagelijkse vragen
  + Wat heb ik bereikt sinds de vorige daily standup?
  + Wat ga ik vandaag bereiken?
  + Verwacht ik obstakels en kan het team me daarbij helpen?
* Meeting kan bij het scrum planbord worden gehouden

## Activiteiten

* Teamleden beantwoorden de dagelijkse 3 vragen
  + Blijf **kort en bondig**; geen discussies of achtergrondverhalen
* Teamleden bieden elkaar hulp aan waar mogelijk
* Grote obstakels worden genoteerd
* Meeting duurt niet langer dan de afgesproken 15 minuten

## Resultaat

* Team is “gesynchroniseerd”
* Iedereen weet waar hij aan gaat werken
* Sprint backlog is bijgewerkt
* Lijst met obstakels is bijgewerkt
* Eventuele vervolgmeetings worden ingepland