# Sprint Review meeting

## Wanneer

Laatste dag van de sprint

## Aanwezig

Product Owner, Development team (iedereen verplicht aanwezig!)

## Doel

Het development team presenteert het gerealiseerde werk aan de Product Owner. Maximaliseer feedback op het gedane werk.

## Voorbereiding

* De user-stories voldoen aan de definition of done
* Bepalen wat wel en wat niet wordt gepresenteerd
* Het team gebruikt maximaal 1u p.p. ter voorbereiding
  + Breng een **verhaal** (=scenario) in plaats van losse flodders
  + Het gaat er niet alleen om dat je laat zien dat de software werkt, maar **vooral dat het waardevol en gebruiksvriendelijk is**

## Activiteiten

* Development team bespreekt wat goed ging, tegen welke problemen werd aangelopen en hoe deze zijn opgelost
* (Alleen) user-stories die volledig klaar zijn worden gepresenteerd/gedemonstreerd aan Product Owner
* Product Owner accepteert de user-stories die klaar zijn
* Product Backlog wordt doorgenomen
  + Development team geeft input
* De releaseplanning wordt toegelicht
* Meeting duurt niet langer dan de afgesproken tijd

## Resultaat

* Iedereen up-to-date wat betreft voortgang en status van het product
* User-stories uit huidige sprint zijn geaccepteerd door PO wanneer klaar
* Product Backlog is klaar voor volgende sprint
  + Incomplete user-stories zijn gesplitst of geheel teruggeplaatst